MRD TOOL CONTROL

SPRINT 5.1 — AUDITORÍA FINAL

Informe de Clasificación para Producción

Fecha: 13 de julio de 2026

Versión auditada: v1.9.1-alpha

Auditado por: Claude (Anthropic) — Cowork Mode

Estado: PENDIENTE APROBACIÓN — No publicar hasta resolver Bloqueantes y Críticos

# 1. Resumen Ejecutivo

Se ha auditado la totalidad del proyecto MRD Tool Control v1.9.1-alpha para evaluar su preparación para entorno de producción. El análisis abarca backend (FastAPI/Python), frontend (HTML/JS/CSS), seguridad, base de datos, copias de seguridad, actualizaciones, PWA, Cloudflare y estructura general de código.

Se han identificado 3 hallazgos BLOQUEANTES, 8 CRÍTICOS, 6 ALTOS, 5 MEDIOS y 5 BAJOS. La aplicación NO está lista para producción pública hasta resolver como mínimo los Bloqueantes y Críticos.

| SEVERIDAD | Nº | DESCRIPCIÓN RESUMIDA |
| --- | --- | --- |
| BLOQUEANTE | 3 | Clave secreta por defecto, Cloudflare sin configurar, actualizador sin verificación de integridad |
| CRÍTICO | 8 | Sin cabeceras HTTP, sin CSRF, contraseña mín. 4 chars, password admin hardcoded, sin backup automático, sin MIME validation, sin límite upload, sin cambio obligatorio de contraseña |
| ALTO | 6 | Sin pool SQLite, 1 worker uvicorn, sin mantenimiento durante actualizaciones, sin retención logs, python-dotenv no declarado, scripts dev en raíz |
| MEDIO | 5 | main.py monolito 4934 líneas, 0 tests automatizados, cloudflared.exe en raíz, app.js huérfano, config.yml vacío |
| BAJO | 5 | fonts_unused/ y styles_unused.css sin eliminar, barcode.py stub, INICIAR_NGROK_MRD.bat obsoleto, scripts diagnóstico en producción |

# 2. Hallazgos BLOQUEANTES

Los hallazgos bloqueantes impiden la publicación. Deben resolverse antes de cualquier acceso externo.

| B-01 | MRD_SECRET_KEY no definida — se usa clave débil por defecto en producción |
| --- | --- |
| Área | Seguridad / Autenticación |
| Descripción | config.py define SECRET_KEY = os.getenv("MRD_SECRET_KEY", _DEFAULT_KEY) donde _DEFAULT_KEY = "mrd-tool-control-clave-secreta-2024-cambiar-en-produccion". No existe fichero .env en el proyecto. En producción, todos los JWT y cookies de sesión se firman con esta clave pública conocida. |
| Impacto | Cualquier atacante que conozca la clave por defecto puede forjar tokens de sesión y suplantar a cualquier usuario, incluyendo administradores. |
| Acción | Crear config/local.env con MRD_SECRET_KEY generada aleatoriamente (≥32 bytes). Sprint 5.2. |

| B-02 | Cloudflare Named Tunnel sin configurar — sin dominio permanente ni HTTPS garantizado |
| --- | --- |
| Área | Infraestructura / Acceso externo |
| Descripción | config.yml contiene únicamente {} (vacío). cloudflared.exe (52 MB) está presente en la raíz del proyecto pero sin ningún túnel declarado ni credenciales de Cloudflare configuradas. La aplicación no tiene HTTPS asegurado fuera de un proxy externo no configurado. |
| Impacto | Sin dominio seguro, la aplicación no es accesible de forma fiable desde internet. Sin HTTPS, las cookies de sesión viajan en texto plano. |
| Acción | Configurar Named Tunnel en config.yml con credenciales de Cloudflare y dominio definitivo. Sprint 5.4. |

| B-03 | El actualizador no verifica integridad del paquete ZIP — vector de RCE |
| --- | --- |
| Área | Seguridad / Actualizador |
| Descripción | El módulo de actualización descarga y descomprime ZIPs sin verificar hash SHA-256 ni firma digital. Si el servidor de actualizaciones es comprometido, o si la conexión es interceptada (MITM), se puede distribuir un ZIP malicioso que reemplazaría main.py u otros ficheros críticos con código arbitrario. |
| Impacto | Ejecución remota de código (RCE) sobre el servidor de producción sin intervención del usuario. |
| Acción | Añadir verificación SHA-256/firma antes de descomprimir cualquier paquete. Sprint 5.7. |

# 3. Hallazgos CRÍTICOS

Deben resolverse antes de la publicación. Representan riesgos graves de seguridad o pérdida de datos.

| C-01 | Sin cabeceras de seguridad HTTP (CSP, X-Frame-Options, HSTS, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy) |
| --- | --- |
| Área | Seguridad / HTTP Headers |
| Descripción | FastAPI no añade ninguna cabecera de seguridad por defecto y no se ha configurado middleware para ello. Ausentes: Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Strict-Transport-Security, Referrer-Policy, Permissions-Policy. |
| Impacto | Vulnerabilidad a XSS, clickjacking, MIME-sniffing y downgrade HTTP. Herramientas de análisis como SecurityHeaders.com darían nota F. |
| Acción | Añadir middleware de cabeceras de seguridad en main.py. Sprint 5.2. |

| C-02 | Sin protección CSRF en formularios POST |
| --- | --- |
| Área | Seguridad / CSRF |
| Descripción | Ningún formulario incluye token CSRF. No existe middleware de verificación CSRF en FastAPI. Un atacante puede construir una página web que envíe peticiones POST autenticadas en nombre de un usuario logueado (ej. cambiar contraseña, crear usuario admin). |
| Impacto | Cross-Site Request Forgery — un atacante puede ejecutar acciones destructivas en nombre del usuario sin su conocimiento. |
| Acción | Implementar tokens CSRF (double-submit cookie o synchronizer token). Sprint 5.2. |

| C-03 | Contraseña mínima de 4 caracteres — insuficiente para producción |
| --- | --- |
| Área | Seguridad / Autenticación |
| Descripción | main.py línea 460: validación de contraseña acepta un mínimo de 4 caracteres. No hay requisitos de complejidad (mayúsculas, números, caracteres especiales). Para usuarios de producción esto es inaceptable según cualquier estándar (NIST SP 800-63B recomienda mínimo 8 caracteres). |
| Impacto | Contraseñas débiles son el vector de ataque más común en aplicaciones internas. Un ataque de fuerza bruta básico comprometería cuentas en segundos. |
| Acción | Aumentar mínimo a 8 caracteres y añadir validación de complejidad básica. Sprint 5.2. |

| C-04 | DEFAULT_ADMIN_PASSWORD = "mrd2024" hardcodeada en config.py |
| --- | --- |
| Área | Seguridad / Credenciales |
| Descripción | config.py define DEFAULT_ADMIN_PASSWORD = os.getenv("MRD_ADMIN_PASSWORD", "mrd2024"). Esta contraseña trivial está expuesta en el código fuente. Si no se cambia antes del primer despliegue, la cuenta admin queda accesible con credencial pública. |
| Impacto | Acceso administrativo completo con contraseña trivial conocida públicamente (visible en el repositorio). |
| Acción | Eliminar valor por defecto, hacer MRD_ADMIN_PASSWORD obligatoria en .env, forzar cambio en primer login. Sprint 5.2. |

| C-05 | Sin cambio obligatorio de contraseña en primer login |
| --- | --- |
| Área | Seguridad / Autenticación |
| Descripción | Cuando se crea un usuario nuevo (o se resetea su contraseña), la aplicación no obliga a cambiar la contraseña temporal en el siguiente acceso. El usuario puede operar indefinidamente con la contraseña asignada por el administrador. |
| Impacto | Administradores conocen las contraseñas de todos los usuarios. Riesgo de suplantación interna. |
| Acción | Añadir campo must_change_password en modelo Usuario y redirección forzada al primer login. Sprint 5.2. |

| C-06 | Sin backup automático programado — solo copias manuales |
| --- | --- |
| Área | Disponibilidad / Backups |
| Descripción | El sistema sólo dispone de backup manual (botón en la interfaz o script). No existe scheduler que ejecute copias automáticas periódicas. Si el disco falla o la base de datos se corrompe entre backups manuales, se pierden todos los datos del intervalo. |
| Impacto | Pérdida total de datos de inventario, EPIs, usuarios y configuración. RPO (Recovery Point Objective) indefinido. |
| Acción | Implementar scheduler de backup automático (diario/semanal/mensual) con retención configurable. Sprint 5.6. |

| C-07 | Sin validación MIME en uploads — solo validación por extensión |
| --- | --- |
| Área | Seguridad / Uploads |
| Descripción | Los endpoints de subida de ficheros validan únicamente la extensión del nombre de fichero (.jpg, .pdf, etc.). No se verifica el content-type ni la cabecera mágica del fichero. Un atacante puede subir un ejecutable .exe renombrado como imagen.jpg. |
| Impacto | Upload de ficheros maliciosos al servidor. Si el servidor sirve esos ficheros directamente, puede ser vector de malware para otros usuarios. |
| Acción | Añadir verificación de magic bytes (python-magic) en todos los endpoints de upload. Sprint 5.2. |

| C-08 | Sin límite de tamaño en uploads — vector de DoS |
| --- | --- |
| Área | Seguridad / Uploads |
| Descripción | No se ha configurado límite de tamaño máximo de archivo en FastAPI (MAX_UPLOAD_SIZE). Un usuario puede subir ficheros de varios GB, agotando disco y RAM del servidor. |
| Impacto | Denegación de servicio (DoS) por agotamiento de recursos. La aplicación caería para todos los usuarios. |
| Acción | Configurar límite en middleware y validar en cada endpoint de upload (ej. 10 MB máximo). Sprint 5.2. |

# 4. Hallazgos ALTOS

Importantes para estabilidad y operación en producción. Deben resolverse en los primeros sprints post-lanzamiento o antes si es posible.

| A-01 | Pool de conexiones SQLite sin configurar |
| --- | --- |
| Área | Base de datos / Rendimiento |
| Descripción | La conexión a SQLite sólo tiene check_same_thread=False y pool_pre_ping=True. No se han configurado pool_size, max_overflow, pool_timeout ni pool_recycle. En producción con múltiples usuarios concurrentes, las conexiones pueden agotarse o generar errores de timeout bajo carga. |
| Impacto | Errores "database is locked" o timeouts bajo carga moderada. Degradación del servicio. |
| Acción | Configurar StaticPool para SQLite o añadir parámetros de pool explícitos. Sprint 5.5. |

| A-02 | Uvicorn con 1 worker — no escala a múltiples usuarios concurrentes |
| --- | --- |
| Área | Infraestructura / Rendimiento |
| Descripción | La aplicación arranca con un único proceso uvicorn. Bajo carga (múltiples usuarios simultáneos), las peticiones se encolan. Operaciones lentas (exportar Excel, generar informes) bloquean a otros usuarios. |
| Impacto | Degradación severa de rendimiento con 3+ usuarios concurrentes. La interfaz puede volverse inoperativa. |
| Acción | Configurar múltiples workers (uvicorn --workers N) o usar gunicorn+uvicorn workers. Sprint 5.3. |

| A-03 | Sin modo mantenimiento durante actualizaciones automáticas |
| --- | --- |
| Área | Actualizaciones / Disponibilidad |
| Descripción | El actualizador reemplaza ficheros del servidor (main.py, templates, static) mientras la aplicación sigue sirviendo peticiones. Esto puede provocar respuestas inconsistentes, errores 500 por imports parcialmente reemplazados, o corrupción de sesiones activas. |
| Impacto | Errores 500 aleatorios durante la ventana de actualización. Posible pérdida de sesiones activas. |
| Acción | Implementar modo mantenimiento (HTTP 503) activado automáticamente durante el proceso de actualización. Sprint 5.7. |

| A-04 | Sin retención máxima de logs configurada |
| --- | --- |
| Área | Operaciones / Logs |
| Descripción | TimedRotatingFileHandler rota logs diariamente pero sin límite de ficheros guardados (backupCount no configurado o con valor muy alto). En despliegues prolongados los logs llenarán el disco del servidor. |
| Impacto | El disco se llena de logs, la aplicación deja de arrancar o escribe en disco. |
| Acción | Configurar backupCount máximo (ej. 30 días) en mrd_logging.py. Sprint 5.8. |

| A-05 | python-dotenv no declarado en requirements.txt |
| --- | --- |
| Área | Dependencias / Mantenibilidad |
| Descripción | python-dotenv v1.2.2 está instalado y se usa activamente en config.py (mediante try/except ImportError). Sin embargo, no está en requirements.txt. Si alguien instala el proyecto en un entorno limpio, la carga de .env falla silenciosamente (el try/except lo oculta) y la aplicación arranca con valores por defecto peligrosos. |
| Impacto | En reinstalación/migración, las variables de entorno de config/local.env no se cargan. SECRET_KEY y ADMIN_PASSWORD quedan con valores débiles sin aviso visible. |
| Acción | Añadir python-dotenv a requirements.txt. Sprint 5.2. |

| A-06 | Scripts de desarrollo en la raíz del servidor de producción |
| --- | --- |
| Área | Seguridad / Superficie de ataque |
| Descripción | Ficheros de utilidad de desarrollo presentes en la raíz: reset_admin.py, fix_admin_ghost.py, fix_usuarios.py, ver_usuarios.py, hacer_admin.py, DIAGNOSTICO.py, descargar_assets.py, get_access_info.py. Aunque no son accesibles vía HTTP directamente, están disponibles en el sistema de archivos del servidor. |
| Impacto | Si hay una vulnerabilidad de path traversal o ejecución de código, estos scripts pueden ser explotados para resetear contraseñas o manipular usuarios sin autenticación. |
| Acción | Mover todos los scripts de mantenimiento a una carpeta tools/ fuera de la raíz de la aplicación, o eliminarlos del servidor de producción. Sprint 5.3. |

# 5. Hallazgos MEDIOS

Mejoras importantes de mantenibilidad, calidad y limpieza. No bloquean producción pero deben abordarse en el corto plazo.

| M-01 | main.py es un monolito de 4.934 líneas |
| --- | --- |
| Área | Código / Mantenibilidad |
| Descripción | Toda la lógica de negocio, rutas HTTP, autenticación, y módulos (inventario, herramientas, EPIs, usuarios, backups) están en un único fichero. Esto dificulta el mantenimiento, aumenta el riesgo de errores por conflictos de nombres, y complica el testing. |
| Impacto | Cambios en cualquier módulo requieren tocar el fichero más crítico del sistema. El riesgo de regresión es alto. |
| Acción | Plan de refactorización progresiva en routers FastAPI por módulo. Sprint 5.11. |

| M-02 | Cero tests automatizados |
| --- | --- |
| Área | Calidad / Testing |
| Descripción | No existe ningún fichero de tests (pytest, unittest). No hay tests unitarios, de integración ni E2E. Cada cambio se valida manualmente. La tasa de regresiones potenciales es alta a medida que el proyecto crece. |
| Impacto | Regresiones silenciosas. Imposible garantizar que los cambios no rompen funcionalidad existente. |
| Acción | Implementar suite básica de tests pytest para rutas críticas (login, inventario, EPIs). Sprint 5.11. |

| M-03 | cloudflared.exe de 52 MB en la raíz del proyecto |
| --- | --- |
| Área | Infraestructura / Organización |
| Descripción | El ejecutable de cloudflared (52 MB) está en la raíz del repositorio. No debería versionarse junto al código fuente ni ocupar espacio en la raíz. |
| Impacto | El repositorio git incluye un binario de 52 MB. Clones lentos y confusión sobre qué es el binario. |
| Acción | Mover cloudflared.exe a tools/ o excluirlo del repositorio vía .gitignore, con instrucción de descarga. Sprint 5.4. |

| M-04 | app.js huérfano — no referenciado en ningún template |
| --- | --- |
| Área | Frontend / Limpieza |
| Descripción | static/js/app.js existe y contiene funciones JavaScript, pero no está cargado en base.html ni en ningún otro template. Sus funciones ya fueron migradas a mrd.js. El fichero es código muerto. |
| Impacto | Confusión para futuros desarrolladores. Posibilidad de que alguien edite app.js creyendo que tiene efecto. |
| Acción | Eliminar static/js/app.js del proyecto. Limpieza inmediata. |

| M-05 | config.yml vacío ({}) |
| --- | --- |
| Área | Configuración / Limpieza |
| Descripción | config.yml contiene sólo {} y no cumple ninguna función. Su presencia es confusa: parece que debería contener configuración de Cloudflare o del sistema pero está vacío. |
| Impacto | Confusión durante onboarding. Posible olvido de configuración crítica. |
| Acción | Eliminar config.yml o documentar explícitamente qué debe contener cuando Cloudflare esté configurado. Sprint 5.4. |

# 6. Hallazgos BAJOS

Deuda técnica menor. Pueden resolverse en cualquier momento sin urgencia.

| L-01 | fonts_unused/ y styles_unused.css pendientes de eliminar definitivamente |
| --- | --- |
| Área | Frontend / Limpieza |
| Descripción | static/fonts_unused/ (renombrada desde fonts/) y static/css/styles_unused.css (renombrada desde styles.css) están marcadas como no usadas pero no se han eliminado del proyecto. |
| Impacto | Ocupa espacio en el repositorio. Confusión sobre qué recursos están activos. |
| Acción | Eliminar ambos directorios/ficheros del proyecto. Inmediato. |

| L-02 | barcode.py con 2 líneas — aparentemente sin usar |
| --- | --- |
| Área | Backend / Código muerto |
| Descripción | barcode.py existe en la raíz del proyecto y contiene sólo 2 líneas. Parece un stub o placeholder nunca completado. No hay importación de este módulo en main.py. |
| Impacto | Código muerto que genera confusión. |
| Acción | Verificar si es necesario; si no, eliminar. Inmediato. |

| L-03 | INICIAR_NGROK_MRD.bat obsoleto |
| --- | --- |
| Área | Scripts / Limpieza |
| Descripción | INICIAR_NGROK_MRD.bat existe en la raíz del proyecto. ngrok ha sido reemplazado por Cloudflare como solución de exposición. El bat es código obsoleto que puede confundir. |
| Impacto | Un operador podría intentar usar ngrok pensando que es el método de publicación recomendado. |
| Acción | Eliminar o archivar en tools/obsoleto/. Inmediato. |

| L-04 | DIAGNOSTICO.py y descargar_assets.py en producción |
| --- | --- |
| Área | Scripts / Limpieza |
| Descripción | Scripts de diagnóstico y utilidades de setup (descargar_assets.py, DIAGNOSTICO.py) están en la raíz del servidor. Son útiles durante el desarrollo pero innecesarios en producción. |
| Impacto | Superficie de ataque levemente mayor. Confusión sobre el propósito de estos ficheros. |
| Acción | Mover a tools/ o eliminar del servidor de producción. Sprint 5.3. |

| L-05 | get_access_info.py y ver_usuarios.py en producción |
| --- | --- |
| Área | Scripts / Limpieza |
| Descripción | Estos scripts muestran información de acceso y listado de usuarios desde la línea de comandos. Útiles para administración ad-hoc pero no deberían estar en la raíz del servidor de producción junto con el código de la aplicación. |
| Impacto | Un acceso no autorizado al sistema de ficheros podría usar estos scripts para obtener información de usuarios. |
| Acción | Mover a tools/ con documentación de uso. Sprint 5.3. |

# 7. Estado de Módulos — Validación de Funcionalidad

| MÓDULO | ESTADO | NOTAS |
| --- | --- | --- |
| Autenticación (login/logout/sesión) | ✅ Funcional | Rate limiting 5 intentos. Cookie secure=is_https. Pendiente: CSRF, mín. 8 chars, cambio obligatorio. |
| Inventario / Herramientas | ✅ Funcional | CRUD completo. Exportación Excel funcional. Fix getattr(h, "ubicacion") aplicado. |
| EPIs Individuales (arneses) | ✅ Funcional | Módulo nuevo v1.8.0-alpha. Código fabricación, revisiones, estado, próxima revisión. |
| Stock EPI (tallas) | ✅ Funcional | Columna talla con UniqueConstraint. CRUD de stock sin asignar a trabajador. |
| Revisiones EPI | ✅ Funcional | order_by corregido a SQL text format. Cascade delete-orphan. |
| Usuarios / Administración | ✅ Funcional | Pendiente: cambio obligatorio de contraseña, mín. 8 chars. |
| Backups manuales | ✅ Funcional | Pendiente: automatización con scheduler (C-06). |
| Actualizador | ⚠️ Parcial | Funciona pero sin verificación de integridad (B-03). |
| PWA / Service Worker | ✅ Presente | manifest.json y sw.js existentes. Validación mobile pendiente (Sprint 5.10). |
| Cloudflare Tunnel | ❌ No configurado | config.yml vacío. cloudflared.exe presente. Requiere Sprint 5.4. |
| Escáner QR (/scan/buscar) | ✅ Funcional | Ruta pública intencional. Documentar en Sprint 5.11. |
| Informes / Excel | ✅ Funcional | Fix AttributeError "ubicacion" aplicado en reports.py. |

# 8. Mapa de Sprints Pendientes

Los hallazgos anteriores se resuelven en los siguientes sprints del plan Fase 5:

| SPRINT | NOMBRE | HALLAZGOS QUE RESUELVE |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Hardening de Seguridad | B-01, C-01, C-02, C-03, C-04, C-05, C-07, C-08, A-05 |
| 5.3 | Servicios de Producción | A-02, A-06, L-04, L-05 |
| 5.4 | Cloudflare Named Tunnel | B-02, M-03, M-05 |
| 5.5 | Base de Datos Producción | A-01 |
| 5.6 | Backups y Recuperación | C-06 |
| 5.7 | Actualizaciones Zero-Downtime | B-03, A-03 |
| 5.8 | Monitorización y Alertas | A-04 |
| 5.9 | Pruebas de Carga | (validación A-01, A-02) |
| 5.10 | PWA y Validación Mobile | (módulo PWA) |
| 5.11 | Documentación | M-01, M-02 |
| 5.12 | Piloto Interno | (validación global) |
| 5.13 | Release v2.0.0 Estable | L-01, L-02, L-03, M-04 |

# 9. Conclusión y Próximos Pasos

MRD Tool Control v1.9.1-alpha es funcionalmente sólido en todos sus módulos de negocio. Los hallazgos de esta auditoría son principalmente de seguridad e infraestructura, no de lógica de negocio.

CONDICIÓN PARA PUBLICACIÓN: Resolver los 3 Bloqueantes y los 8 Críticos antes de cualquier acceso externo. Los Altos deben resolverse en las primeras semanas de producción.

PROPUESTA DE ORDEN DE SPRINTS: 5.2 (seguridad) → 5.3 (servicios) → 5.4 (Cloudflare) → 5.6 (backups) → 5.7 (actualizador) → 5.5 (BD) → 5.8 (monitorización) → 5.9 (carga) → 5.10 (PWA) → 5.11 (docs) → 5.12 (piloto) → 5.13 (release).

— Esperando aprobación para iniciar Sprint 5.2.