MRD TOOL CONTROL

INFORME FINAL — SPRINT 5.2

Security Hardening

Versión: 1.9.2-alpha

Fecha: 13 de julio de 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

El Sprint 5.2 — Security Hardening ha sido completado satisfactoriamente. Se han resuelto todas las vulnerabilidades detectadas en la auditoría Sprint 5.1, incluyendo: ausencia de clave secreta en producción, cabeceras HTTP inseguras, ausencia de protección CSRF, política de contraseñas débil, contraseña administrativa hardcodeada, ausencia de cambio de contraseña obligatorio en primer acceso y validación insuficiente de archivos subidos.

La versión resultante es v1.9.2-alpha. La aplicación es funcional, no se han introducido regresiones y la suite de pruebas de seguridad arroja 42/42 tests en verde.

# 2. Estado de Issues Auditados (Sprint 5.1 → Sprint 5.2)

| ID | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | MRD_SECRET_KEY no definida — app arranca sin clave en producción | BLOQUEANTE | RESUELTO |
| C-01 | Cabeceras HTTP de seguridad ausentes (CSP, HSTS, X-Frame-Options...) | CRÍTICO | RESUELTO |
| C-02 | Sin protección CSRF en formularios POST/PUT/PATCH/DELETE | CRÍTICO | RESUELTO |
| C-03 | Política de contraseñas insuficiente (mínimo 4 caracteres) | CRÍTICO | RESUELTO |
| C-04 | Contraseña admin hardcodeada como 'mrd2024' en código fuente | CRÍTICO | RESUELTO |
| C-05 | Sin cambio de contraseña obligatorio en primer acceso | CRÍTICO | RESUELTO |
| C-07 | Sin validación MIME/magic bytes en uploads de archivos | CRÍTICO | RESUELTO |
| C-08 | Sin límite de tamaño en subida de archivos | CRÍTICO | RESUELTO |
| A-05 | python-dotenv ausente en requirements.txt | AVISO | RESUELTO |

# 3. Entregables del Sprint

## 3.1 Archivos creados o modificados

| Archivo | Cambio | Estado |
| --- | --- | --- |
| security.py (NUEVO) | Módulo centralizado de seguridad: CSRF, contraseñas, magic bytes, cabeceras | ENTREGADO |
| config.py (MODIFICADO) | Fail-fast en producción sin SECRET_KEY, nuevas variables de seguridad | ENTREGADO |
| models.py (MODIFICADO) | Campo must_change_password en Usuario | ENTREGADO |
| main.py (MODIFICADO) | 3 middlewares nuevos, rutas /cambiar-contrasena, imports urllib.parse | ENTREGADO |
| templates/cambiar_contrasena.html (NUEVO) | UI de cambio de contraseña con indicador de requisitos en tiempo real | ENTREGADO |
| templates/base.html (MODIFICADO) | Interceptor CSRF global (fetch + form submit) | ENTREGADO |
| static/js/mrd.js (MODIFICADO) | getCsrfToken() + fetchCsrf() helper | ENTREGADO |
| requirements.txt (MODIFICADO) | Añadido python-dotenv>=1.0.0 | ENTREGADO |
| .env.example (NUEVO) | Documentación de todas las variables de entorno | ENTREGADO |
| generate_secrets.ps1 (NUEVO) | Script PowerShell para generar SECRET_KEY y contraseña admin seguros | ENTREGADO |
| config/local.env (MODIFICADO) | Añadidas MRD_PASSWORD_MIN_LENGTH, MRD_MAX_UPLOAD_MB, MRD_SESSION_MAX_AGE | ENTREGADO |
| tests/__init__.py (NUEVO) | Paquete de tests | ENTREGADO |
| tests/conftest.py (NUEVO) | Fixtures pytest: BD en memoria, TestClient, dependency override | ENTREGADO |
| tests/test_security.py (NUEVO) | Suite completa: 42 tests de seguridad — 42/42 PASS | ENTREGADO |
| version.json (MODIFICADO) | Versión 1.9.2-alpha, changelog Sprint 5.2 | ENTREGADO |

# 4. Resultados de la Suite de Tests

Resultado global: 42 / 42 PASS  —  0 FAIL  —  0 ERROR

Ejecutado en Python 3.10.12 · pytest 9.1.1 · SQLite in-memory · FastAPI TestClient

## 4.1 Política de Contraseñas (10 tests)

| test_contrasena_corta_rechazada — < 10 chars rechazada | PASS |
| --- | --- |
| test_contrasena_sin_mayuscula_rechazada | PASS |
| test_contrasena_sin_minuscula_rechazada | PASS |
| test_contrasena_sin_numero_rechazada | PASS |
| test_contrasena_sin_especial_rechazada | PASS |
| test_contrasena_igual_usuario_rechazada | PASS |
| test_contrasena_comun_rechazada — 'Password1!' bloqueada | PASS |
| test_contrasena_vacia_rechazada | PASS |
| test_contrasena_robusta_aceptada — 'MrdSeguro2024!' aceptada | PASS |
| test_contrasena_minimo_8_cuando_min_length_menor | PASS |

## 4.2 CSRF (4 tests)

| test_generar_csrf_token_longitud — 64 hex chars | PASS |
| --- | --- |
| test_csrf_valido — token igual al cookie | PASS |
| test_csrf_invalido_valor_distinto — tokens distintos rechazados | PASS |
| test_csrf_invalido_vacio — vacío rechazado | PASS |

## 4.3 Magic Bytes / Uploads (8 tests)

| test_jpg_valido — magic bytes FF D8 FF | PASS |
| --- | --- |
| test_png_valido — magic bytes 89 PNG | PASS |
| test_pdf_valido — magic bytes %PDF | PASS |
| test_xlsx_valido — magic bytes PK (ZIP) | PASS |
| test_exe_renombrado_como_jpg_rechazado — MZ header detectado | PASS |
| test_html_renombrado_como_pdf_rechazado — <!DOCTYPE detectado | PASS |
| test_extensiones_prohibidas — exe/bat/ps1/sh/php/dll bloqueadas | PASS |
| test_extension_no_permitida_en_endpoint | PASS |

## 4.4 Tamaño de Archivo (4 tests)

| test_archivo_dentro_del_limite — 5 MB OK | PASS |
| --- | --- |
| test_archivo_exactamente_en_limite — 10 MB OK | PASS |
| test_archivo_mayor_que_limite_rechazado — 10 MB + 1 byte rechazado | PASS |
| test_archivo_mayor_20mb_rechazado | PASS |

## 4.5 Cabeceras de Seguridad (5 tests)

| test_cabeceras_presentes_http — CSP, X-Frame, X-Content-Type, Referrer, Permissions | PASS |
| --- | --- |
| test_hsts_solo_con_https — HSTS ausente en HTTP, presente en HTTPS | PASS |
| test_x_frame_options_deny | PASS |
| test_x_content_type_nosniff | PASS |
| test_csp_frame_ancestors_none | PASS |

## 4.6 Configuración (3 tests)

| test_app_en_modo_desarrollo | PASS |
| --- | --- |
| test_secret_key_presente — longitud mínima 32 | PASS |
| test_password_min_length_minimo_8 | PASS |

## 4.7 Endpoints HTTP (8 tests)

| test_health_endpoint_publico — /health retorna 200 | PASS |
| --- | --- |
| test_login_page_devuelve_200 | PASS |
| test_login_incorrecto_devuelve_401 — credenciales wrongas bloqueadas | PASS |
| test_ruta_protegida_sin_auth_redirige — / sin token → 302/303 | PASS |
| test_cabeceras_seguridad_en_respuesta — X-Frame-Options en HTTP response | PASS |
| test_csrf_invalido_en_post_devuelve_403 | PASS |
| test_csrf_ausente_en_post_devuelve_403 | PASS |
| test_scan_buscar_no_requiere_csrf — ruta exenta no devuelve 403 | PASS |

# 5. Notas Técnicas y Decisiones de Diseño

## 5.1 CSRF — Double-Submit Cookie

Se implementa el patrón double-submit cookie: el servidor genera un token aleatorio (secrets.token_hex(32) = 64 hex chars) almacenado en la cookie mrd_csrf (httponly=False, accesible desde JS). En cada POST/PUT/PATCH/DELETE el middleware verifica que el campo _csrf_token del formulario (o cabecera X-CSRF-Token para fetch) coincide con la cookie, usando secrets.compare_digest() para evitar timing attacks.

## 5.2 CSP — 'unsafe-inline' temporal

La directiva script-src incluye 'unsafe-inline' porque el proyecto tiene ~20 templates con scripts inline. La migración a nonces está planificada para Sprint 5.11. El resto de directivas (default-src, img-src, frame-ancestors, object-src) son estrictas.

## 5.3 Magic Bytes — sin dependencias externas

La validación de tipos de archivo se implementa en Python puro (sin libmagic / python-magic), verificando los primeros 16 bytes contra firmas conocidas. Compatible con Windows sin instalación de dependencias del sistema. Los tipos soportados son: JPG, JPEG, PNG, WEBP, PDF, XLSX, CSV (texto plano, sin firma).

## 5.4 must_change_password — JWT stateless

El estado must_change_password se codifica como claim mcp=1 en el JWT, evitando una consulta a BD en cada petición del middleware. Al completar el cambio de contraseña se emite un nuevo JWT sin el claim mcp, invalidando efectivamente el token anterior.

## 5.5 Correcciones adicionales incluidas

- models.py: corregida relación EPIIndividual.revisiones con order_by inválido (string Python no evaluable).

- main.py: añadido import urllib.parse que faltaba en el middleware CSRF.

- config.py: añadida variable DATABASE_URL (requerida por database.py).

- security.py: normalización a minúsculas del set _CONTRASENAS_COMUNES para comparación insensible a mayúsculas.

# 6. Criterios de Aceptación

| Criterio | Verificado |
| --- | --- |
| En producción: app no arranca sin MRD_SECRET_KEY | ✓ OK |
| Contraseña de 4 caracteres rechazada — mínimo 10 | ✓ OK |
| Contraseña robusta (≥10, upper+lower+digit+special) aceptada | ✓ OK |
| Primer login redirige a /cambiar-contrasena | ✓ OK |
| No se puede saltar /cambiar-contrasena accediendo a otra ruta | ✓ OK |
| CSRF válido — formulario con token correcto procesado | ✓ OK |
| CSRF inválido — token incorrecto devuelve 403 | ✓ OK |
| CSRF ausente — sin token devuelve 403 | ✓ OK |
| Cabeceras de seguridad presentes en todas las respuestas | ✓ OK |
| HSTS presente solo con X-Forwarded-Proto: https | ✓ OK |
| Upload válido (JPG, PNG, PDF, XLSX) aceptado | ✓ OK |
| EXE renombrado como JPG rechazado por magic bytes | ✓ OK |
| HTML renombrado como PDF rechazado por magic bytes | ✓ OK |
| Archivo > 10 MB rechazado | ✓ OK |
| Usuario sin permisos no accede a rutas de administración | ✓ OK |
| Logout elimina mrd_token y mrd_csrf del navegador | ✓ OK |
| python-dotenv en requirements.txt | ✓ OK |
| generate_secrets.ps1 genera claves seguras sin sobrescribir | ✓ OK |
| .env.example documenta todas las variables | ✓ OK |
| version.json actualizado a v1.9.2-alpha | ✓ OK |
| 42/42 tests de seguridad en verde | ✓ OK |

# 7. Próximos Pasos (Sprint 5.3+)

El Sprint 5.2 está cerrado. Queda pendiente de aprobación el Sprint 5.3. Los elementos identificados para futuros sprints son:

- Sprint 5.3 (pendiente de aprobación): a determinar por el equipo.

- Sprint 5.11 (planificado): Migración de scripts inline a nonces en Content-Security-Policy, eliminando 'unsafe-inline'.

- Revisión periódica: actualizar la lista _CONTRASENAS_COMUNES con nuevas contraseñas comprometidas según informes HIBP.

- Considerar upgrade a FastAPI lifespan events (deprecation warning en on_event).

MRD TOOL CONTROL v1.9.2-alpha  ·  Sprint 5.2 Security Hardening  ·  13 julio 2026

Documento generado automáticamente — MRD Estructuras