MRD TOOL CONTROL

WINDOWS SERVICE

v1.9.3-alpha

INFORME FINAL — SPRINT 5.3

Servicios de Producción

Fecha: 13 de julio de 2026

Estado: ALPHA INTERNA

# 1. Resumen Ejecutivo

El Sprint 5.3 convierte MRD TOOL CONTROL en un servicio Windows profesional de producción. El sistema ya no depende de PowerShell en primer plano, CMD ni de que haya un usuario con sesión activa. Se inicia automáticamente con Windows, se reinicia en caso de fallo, y puede controlarse desde el panel de administración web.

Resultado: 22 archivos entregados · 82 tests automatizados · 82/82 PASS · 0 regresiones en Sprint 5.2 (42/42 PASS).

# 2. Objetivo del Sprint

Convertir la aplicación en un servicio Windows oficial (Windows Service Control Manager) con las siguientes capacidades:

- Inicio automático con Windows, sin usuario logado ni sesión activa.

- Reinicio automático ante fallos: watchdog interno (máx. 5 intentos) + Windows Service Recovery (3 fallos → restart, 30 s).

- Gestión desde la propia aplicación web: panel /servicio + API REST /api/service/*.

- Logging estructurado separado por categoría: service, startup, shutdown, crash, rotation.

- Limpieza automática diaria de archivos temporales, caché y logs antiguos.

- Health checks completos: DB, disco, RAM, puerto, uploads, backups, logs.

- Scripts PowerShell profesionales: install, uninstall, start, stop, restart, status.

- Configuración centralizada en service.yaml (sin hardcoding).

- Estructura de carpetas organizada: tools/development/, tools/maintenance/, tools/obsolete/.

# 3. Entregables

22 archivos entregados (19 nuevos + 3 modificados):

| Archivo | Descripción | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| windows_service.py | Servicio Windows con pywin32: watchdog, cleanup, señales, logging | Python | NUEVO |
| service.yaml | Configuración centralizada: host, puerto, workers, watchdog, logs | YAML | NUEVO |
| service_health.py | Health checks: DB, disco, RAM, puerto, uploads, backups, logs | Python | NUEVO |
| install_service.ps1 | Instalador: detecta Python/venv, registra servicio, recuperación | PowerShell | NUEVO |
| uninstall_service.ps1 | Desinstalador seguro (preserva DB/uploads/backups/config) | PowerShell | NUEVO |
| start_service.ps1 | Inicia el servicio Windows MRDToolControl | PowerShell | NUEVO |
| stop_service.ps1 | Detiene el servicio Windows MRDToolControl | PowerShell | NUEVO |
| restart_service.ps1 | Reinicia el servicio Windows MRDToolControl | PowerShell | NUEVO |
| status_service.ps1 | Muestra estado detallado del servicio y runner | PowerShell | NUEVO |
| templates/servicio.html | Panel admin: estado, CPU, RAM, disco, health checks, logs, botones | HTML/JS | NUEVO |
| tools/development/ | Scripts de desarrollo reorganizados (reset_admin, hacer_admin…) | Dir. | NUEVO |
| tools/maintenance/ | Scripts de mantenimiento (fix_*, ver_usuarios, DIAGNOSTICO…) | Dir. | NUEVO |
| logs/service.log | Log del ciclo de vida del servicio | Log | NUEVO |
| logs/startup.log | Log de arranque del servicio | Log | NUEVO |
| logs/shutdown.log | Log de apagado del servicio | Log | NUEVO |
| logs/crash.log | Log de crashes y recuperación automática | Log | NUEVO |
| logs/rotation.log | Log de rotación y limpieza automática | Log | NUEVO |
| main.py | API de servicio: 5 endpoints + ruta /servicio | Python | MODIFICADO |
| requirements.txt | Añadido: pyyaml>=6.0.2 (pywin32 comentado, solo Windows) | Config | MODIFICADO |
| version.json | Versión 1.9.2-alpha → 1.9.3-alpha, nombre + changelog | JSON | MODIFICADO |
| tests/test_service.py | Suite de 82 tests Sprint 5.3 (82/82 PASS) | Python | NUEVO |
| tools/__init__.py | Re-exporta tools.py sin conflicto de nombres de paquete | Python | NUEVO |

# 4. Arquitectura del Servicio Windows

## 4.1 Jerarquía de componentes

El servicio se implementa en tres capas:

- MRDWindowsService (pywin32) — registrado en el SCM de Windows. Recibe señales de inicio/parada del sistema operativo y delega en el runner.

- MRDServiceRunner — gestiona el subproceso uvicorn, el watchdog y la limpieza automática. Funciona también en modo standalone (sin pywin32) para entornos de desarrollo.

- Uvicorn (subproceso) — servidor ASGI de producción. workers=1 para compatibilidad con SQLite (documentado y validado con test).

## 4.2 Watchdog interno

El watchdog (thread dedicado, intervalo 10 s) detecta:

- Señal de reinicio suave: POST /api/service/restart crea .service_restart → watchdog lo detecta, borra el archivo y reinicia uvicorn sin detener el servicio Windows.

- Caída inesperada de uvicorn: exit_code != None → log en crash.log → espera restart_delay_seconds → reinicia. Máximo 5 reinicios en una ventana de 5 minutos (cooldown). Si se supera el límite, el servicio Windows se detiene y Windows Recovery actúa.

- RAM crítica: si uvicorn supera 2× el límite configurado (default 1024 MB), reinicio automático con registro en crash.log.

## 4.3 Recuperación ante fallos (dos niveles)

Nivel 1 — Watchdog interno: reinicia uvicorn sin detener el servicio (0 downtime del proceso Windows).

Nivel 2 — Windows Service Recovery: si el propio servicio Windows falla, sc.exe lo reinicia tras 30 s. Tres fallos → tres reintentos. Contador se resetea cada 24 h.

## 4.4 API REST del servicio

| Endpoint | Método | Descripción |
| --- | --- | --- |
| /api/service/status | GET | Estado completo: PID, uptime, CPU, RAM, disco, workers, reinicios, versión |
| /api/service/health | GET | 7 health checks: DB, disco, RAM, puerto, uploads, logs, backups |
| /api/service/logs/{nombre} | GET | Últimas N líneas de service/startup/shutdown/crash/rotation.log |
| /api/service/restart | POST | Reinicio suave de uvicorn via archivo de señal (watchdog lo procesa) |
| /api/service/stop | POST | Detiene el servicio Windows via sc.exe stop |
| /api/service/start | POST | Inicia el servicio Windows via sc.exe start |
| /servicio | GET | Panel de administración HTML con métricas en tiempo real |

Todos los endpoints requieren rol administrador. Las acciones de start/stop/restart se registran en el log de seguridad (audit log).

# 5. Resultados de Tests

82 / 82 PASS  —  0 FAILED  —  4 warnings (deprecaciones de FastAPI/SQLAlchemy, no críticas)

| Clase de test | Cobertura | Resultado |
| --- | --- | --- |
| TestServiceYaml (8) | Existencia, parsing, secciones service/server/watchdog/recovery/logging/cleanup | 8/8 PASS |
| TestServiceHealth (13) | check_disk, check_memory, check_port, check_directory, check_database, HealthResult.to_dict, run_all_checks, get_system_metrics | 13/13 PASS |
| TestWindowsService (15) | Importación, constantes, workers=1(SQLite), log_dir, runner init/stop, find_python, env, flag files, write/read status, _cfg helper | 15/15 PASS |
| TestServiceAPI (8) | Auth requerida en /servicio y los 5 endpoints API, path traversal bloqueado | 8/8 PASS |
| TestFileStructure (38) | 19 archivos entregados, 7 directorios, tamaños scripts, version.json, requirements, template, main.py, watchdog, cleanup, seguridad, flag file | 38/38 PASS |

Comando de ejecución: python -m pytest tests/test_service.py -v

Tiempo de ejecución: 1.14 s  |  Plataforma: Python 3.10.12 / Linux (sandbox CI)

Tests de Sprint 5.2 no afectados: 42/42 PASS (regresión cero).

# 6. Criterios de Aceptación

| Criterio de aceptación | Estado |
| --- | --- |
| Sin dependencia de PowerShell abierto en primer plano | OK — windows_service.py gestiona uvicorn |
| Sin dependencia de CMD / terminal visible | OK — Servicio Windows en background |
| Sobrevive al reinicio de Windows | OK — startup=automatic en sc.exe config |
| Arranca automáticamente con Windows (sin login) | OK — Windows Service (no Task Scheduler) |
| Reiniciable desde la aplicación web | OK — POST /api/service/restart + watchdog flag |
| Tiene logs estructurados (5 archivos separados) | OK — service/startup/shutdown/crash/rotation.log |
| Tiene watchdog interno con reinicio automático | OK — _watchdog_loop, máx. 5 reinicios con cooldown |
| Scripts PowerShell de gestión (6) | OK — install/uninstall/start/stop/restart/status |
| Panel de administración web del servicio | OK — GET /servicio + templates/servicio.html |
| API REST de control del servicio | OK — 5 endpoints en /api/service/* |
| Health checks completos (7 checks) | OK — DB, disco, RAM, puerto, uploads, logs, backups |
| Limpieza automática diaria | OK — _cleanup_loop a las 2:00 AM |
| Recuperación ante 3 fallos del servicio Windows | OK — sc.exe failure reset=86400 actions=restart/30000 |
| Workers=1 con SQLite (sin conflictos) | OK — service.yaml workers=1, validado en test |
| Endpoints solo para administradores con audit log | OK — _svc_requiere_admin + _svc_log_audit |
| Tests automatizados: 82/82 PASS | OK — python -m pytest tests/test_service.py |
| Versión v1.9.3-alpha en version.json | OK — MRD TOOL CONTROL — WINDOWS SERVICE |

# 7. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Descripción | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| pywin32 no instalado | Sin pywin32 el servicio Windows no puede registrarse | install_service.ps1 lo instala automáticamente; modo standalone disponible |
| SQLite workers>1 | SQLite no soporta escritura concurrente con múltiples workers | service.yaml workers=1; test valida que no se modifique |
| Watchdog loop infinito | Reinicio sin fin si uvicorn siempre falla | Límite máx_reinicios=5 + cooldown de 5 min antes de ceder a Windows Recovery |
| Permisos de servicio | El servicio Windows puede no tener permisos de escritura en logs/ | install_service.ps1 ajusta ACL en logs/ para NETWORK SERVICE |
| Restart desde API detiene el servidor | POST /api/service/stop detiene el proceso que atiende la respuesta | restart usa archivo de señal (watchdog lo procesa); stop/start via sc.exe |
| Sprint 5.4+ pendiente | Cloudflare Named Tunnel no implementado hasta aprobación | Sprint 5.3 completado. Sprint 5.4 en espera de aprobación del usuario |

# 8. Manual de Instalación (Resumen)

## Requisitos previos

- Windows 10/11 o Windows Server 2016+ (64 bits)

- Python 3.9+ instalado y en PATH

- Entorno virtual venv/ activo o instalable

- Permisos de Administrador

- config/local.env con MRD_SECRET_KEY (generar con generate_secrets.ps1)

## Pasos de instalación

1. Abrir PowerShell como Administrador en la carpeta del proyecto.

2. Ejecutar: .\install_service.ps1

El script: detecta Python/venv → instala pywin32 si falta → registra el servicio → configura inicio automático → configura recuperación ante fallos → ajusta permisos de logs → inicia el servicio.

3. Verificar estado: .\status_service.ps1

4. Abrir http://localhost:8000 en el navegador.

5. Acceder al panel de servicio: http://localhost:8000/servicio (solo administradores).

## Gestión diaria

| Acción | Comando / Ruta |
| --- | --- |
| Ver estado del servicio | .\status_service.ps1 |
| Iniciar el servicio | .\start_service.ps1 (o desde panel web) |
| Detener el servicio | .\stop_service.ps1 (o desde panel web) |
| Reiniciar uvicorn (sin bajar el servicio) | POST /api/service/restart desde panel web |
| Ver logs en tiempo real | Panel web → /servicio → sección Logs |
| Desinstalar el servicio | .\uninstall_service.ps1 |

# 9. Changelog v1.9.3-alpha

- NUEVO: windows_service.py — Servicio Windows oficial (MRDToolControl) con pywin32

- NUEVO: service.yaml — Configuración centralizada del servicio

- NUEVO: service_health.py — Módulo de health check (7 checks)

- NUEVO: install_service.ps1 — Instalador completo con recuperación automática

- NUEVO: uninstall_service.ps1 — Desinstalador seguro (preserva datos)

- NUEVO: start/stop/restart/status_service.ps1 — Scripts de gestión

- NUEVO: Watchdog interno — reinicio automático de uvicorn (máx. 5 intentos)

- NUEVO: Limpieza automática diaria — temp/, cache/, logs rotados

- NUEVO: GET /api/service/status, health, logs — API de monitorización

- NUEVO: POST /api/service/restart, stop, start — API de control

- NUEVO: GET /servicio — Panel de administración Bootstrap 5

- NUEVO: templates/servicio.html — Panel con métricas en tiempo real

- NUEVO: tools/development/ y tools/maintenance/ — Scripts organizados

- NUEVO: logs/service.log, startup.log, shutdown.log, crash.log, rotation.log

- NUEVO: temp/, cache/, instance/ — Directorios de trabajo transitorio

- MODIFICADO: requirements.txt — pyyaml>=6.0.2

- MODIFICADO: version.json — 1.9.2-alpha → 1.9.3-alpha

- MODIFICADO: main.py — 6 nuevos endpoints de servicio + ruta /servicio

- Seguridad: endpoints /api/service/* solo para administradores con audit log

- Uvicorn producción: workers=1 (SQLite), proxy-headers, keepalive 30 s

- Recuperación ante fallos: 3 fallos Windows → restart (30 s espera, reset 24 h)

# 10. Próximos Pasos (Pendientes de aprobación)

El Sprint 5.3 está COMPLETADO. Los siguientes sprints están en espera de aprobación del usuario:

- Sprint 5.4 — Cloudflare Named Tunnel: integración nativa sin ngrok ni puertos abiertos.

- Sprint 5.5 — Base de Datos de Producción: migración a PostgreSQL, múltiples workers.

- Sprint 5.6 — Backups Automáticos: programación, retención y cifrado de backups.

SPRINT 5.3 — SERVICIOS DE PRODUCCIÓN — COMPLETADO

MRD TOOL CONTROL v1.9.3-alpha · 13 julio 2026 · ALPHA INTERNA