MRD TOOL CONTROL

DATABASE PRODUCTION

v1.9.5-alpha

INFORME FINAL — SPRINT 5.5

Base de Datos de Producción: SQLite + PostgreSQL + Alembic

Fecha: 13 de julio de 2026

Estado: ALPHA INTERNA

# 1. Resumen Ejecutivo

El Sprint 5.5 añade soporte de base de datos de producción a MRD TOOL CONTROL. La arquitectura mantiene SQLite como motor predeterminado para instalaciones locales y pequeñas, y permite migrar a PostgreSQL para entornos multiusuario con alta concurrencia. El sistema incluye migraciones automáticas con Alembic, logging de consultas lentas, monitor del pool de conexiones y herramientas de integridad.

Resultado: 8 archivos entregados · 51 tests · 51/51 PASS · 0 regresiones.

# 2. Entregables

| Archivo | Descripción | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| database.py | Soporte dual SQLite/PostgreSQL, pool, slow query logger, monitor | Python | MEJORADO |
| db_tools.py | CLI: Alembic upgrade/downgrade/history, migración SQLite→PG, integridad | Python | NUEVO |
| alembic.ini | Configuración Alembic apuntando a migrations/ | INI | NUEVO |
| migrations/env.py | Env Alembic: batch mode SQLite, render PostgreSQL, modelos auto | Python | NUEVO |
| migrations/versions/04cdbe... | Migración inicial Sprint 5.5 con índices de rendimiento | Python | NUEVO |
| templates/database.html | Panel admin: pool, slow queries, migraciones, integridad | HTML/JS | NUEVO |
| requirements.txt | alembic>=1.13.0, psycopg2-binary>=2.9.9 | TXT | MODIFICADO |
| tests/test_database.py | Suite 51 tests Sprint 5.5 | Python | NUEVO |

# 3. Arquitectura de Base de Datos

## 3.1 Motor dual

El motor se detecta automáticamente desde DATABASE_URL (variable MRD_DATABASE_URL). Si la URL empieza por "sqlite", se usa SQLite con WAL mode, check_same_thread=False y workers=1. Si empieza por "postgresql", se usa PostgreSQL con QueuePool configurable. Cualquier cambio requiere solo actualizar .env y reiniciar.

## 3.2 Variables de configuración (.env)

| Variable | Descripción/Valores por defecto |
| --- | --- |
| MRD_DATABASE_URL | sqlite:///data/mrd_tool.db (default) ¦ postgresql://user:pass@host/db |
| MRD_DB_POOL_SIZE | Tamaño del pool PostgreSQL (default: 10) |
| MRD_DB_MAX_OVERFLOW | Conexiones extra sobre el pool (default: 20) |
| MRD_DB_POOL_TIMEOUT | Timeout para obtener conexión (default: 30s) |
| MRD_DB_POOL_RECYCLE | Reciclar conexiones cada N segundos (default: 3600) |
| MRD_SLOW_QUERY_MS | Umbral para log de consulta lenta (default: 200ms) |

## 3.3 Alembic — Migraciones

Las migraciones se gestionan con Alembic. El archivo env.py está preconfigurado para leer la URL desde config.py e importar todos los modelos automáticamente. Para SQLite usa "batch mode" (requerido por SQLite para ALTER TABLE). La migración inicial (04cdbe674594) añade los índices de rendimiento principales.

# 4. API REST

| Endpoint | Método | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET /database | GET | Panel HTML de administración de base de datos (solo admin) |
| GET /api/database/status | GET | Estado motor, pool, latencia, slow queries, revisión Alembic |
| POST /api/database/migrate | POST | Ejecuta alembic upgrade head |
| POST /api/database/rollback | POST | Ejecuta alembic downgrade -{steps} |
| GET /api/database/history | GET | Historial de revisiones Alembic |
| POST /api/database/check | POST | Verificación de integridad (integrity_check + foreign_key_check) |
| POST /api/database/reset-stats | POST | Reinicia contadores de rendimiento en memoria |

Todos los endpoints requieren rol administrador y dejan registro en audit log.

# 5. Migración SQLite → PostgreSQL

1. Instalar PostgreSQL y crear base de datos.

2. Actualizar MRD_DATABASE_URL en config/local.env.

3. Ejecutar: python db_tools.py upgrade

4. Ejecutar: python db_tools.py migrate --from sqlite:///data/mrd_tool.db --to postgresql://...

5. Reiniciar el servicio Windows. Ajustar workers en service.yaml si se desean múltiples procesos.

# 6. Resultados de Tests

51 / 51 PASS — 0 FAILED — 4 warnings (deprecaciones no críticas)

| Suite | Cobertura | Resultado |
| --- | --- | --- |
| TestFileStructure55 (12) | Archivos, alembic.ini, migrations/, versions/, version.json, requirements | 12/12 PASS |
| TestDatabaseModule (15) | Engine, flags SQLite/PG, get_db_info, safe_url, check_connection, integrity, stats, reset | 15/15 PASS |
| TestDbTools (10) | alembic_cmd, current, history, verify_integrity, migrate signature, bad URL graceful | 10/10 PASS |
| TestMainDbEndpoints (14) | Auth 7 endpoints, main.py imports, HTML extends/csrf/pool/slow/migrate/sintaxis | 14/14 PASS |

# 7. Criterios de Aceptación

| Criterio | Estado |
| --- | --- |
| SQLite sigue funcionando sin cambios | OK — comportamiento idéntico al Sprint 5.4 |
| PostgreSQL configurable desde .env | OK — MRD_DATABASE_URL detectado automáticamente |
| Pool de conexiones PostgreSQL | OK — QueuePool con 5 parámetros configurables |
| Slow query logging | OK — listener before/after_cursor_execute + buffer circular 100 |
| Alembic configurado | OK — alembic.ini + env.py + migración inicial |
| Herramienta migración SQLite→PG | OK — db_tools.py migrate (batches, ON CONFLICT DO NOTHING) |
| Verificación de integridad | OK — integrity_check + foreign_key_check + tablas requeridas |
| Panel de administración | OK — GET /database con pool, slow queries, migraciones |
| 51/51 tests PASS | OK — 0 fallos |
| Sin regresiones sprints anteriores | OK — test_security/test_service/test_cloudflare sin cambios |

# 8. Changelog v1.9.5-alpha

- NUEVO: Soporte dual SQLite/PostgreSQL en database.py

- NUEVO: db_tools.py — CLI para migraciones, integridad, migración SQLite→PostgreSQL

- NUEVO: Alembic configurado (alembic.ini + migrations/env.py)

- NUEVO: Migración inicial 04cdbe674594 con índices de rendimiento

- NUEVO: GET /database — panel de administración de base de datos

- NUEVO: GET /api/database/status — estado completo con pool y slow queries

- NUEVO: POST /api/database/migrate — alembic upgrade head desde la UI

- NUEVO: POST /api/database/rollback — alembic downgrade desde la UI

- NUEVO: GET /api/database/history — historial de revisiones

- NUEVO: POST /api/database/check — integridad completa

- NUEVO: POST /api/database/reset-stats — reiniciar contadores

- MEJORADO: Slow query logging automático con umbral configurable

- MEJORADO: Monitor del pool de conexiones PostgreSQL

- CONFIG: 6 nuevas variables de entorno para DB y pool

- Versión: 1.9.4-alpha → 1.9.5-alpha

SPRINT 5.5 — DATABASE PRODUCTION — COMPLETADO

MRD TOOL CONTROL v1.9.5-alpha · 13 julio 2026 · ALPHA INTERNA