MRD TOOL CONTROL

PROFESSIONAL UPDATES

v1.9.7-alpha

INFORME FINAL — SPRINT 5.7

Sistema de Actualizaciones: SHA-256 · Backup previo · Rollback automático

Fecha: 13 de julio de 2026

Estado: ALPHA INTERNA

# 1. Resumen Ejecutivo

El Sprint 5.7 añade un sistema de actualizaciones profesional a MRD TOOL CONTROL. Las actualizaciones se descargan de un servidor configurable, se verifican con SHA-256, se instala creando un backup previo automático y se verifica la salud del sistema con health check. Si algo falla, el rollback se ejecuta automáticamente. Todo el proceso se visualiza en tiempo real con 8 estados y barra de progreso.

Resultado: 2 archivos nuevos · 5 endpoints API · panel /actualizaciones con progreso en tiempo real · todos los checks PASS.

# 2. Entregables

| Archivo | Descripción | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| updater.py | Motor de actualizaciones: descarga, SHA-256, install, restart, health, rollback | Python | NUEVO |
| templates/actualizaciones.html | Panel con barra progreso, 8 estados, rollback, instalación manual | HTML/JS | NUEVO |
| main.py | 5 endpoints /api/update/* | Python | MODIFICADO |
| version.json | 1.9.6-alpha → 1.9.7-alpha | JSON | MODIFICADO |
| tests/test_updater.py | Suite de tests Sprint 5.7 | Python | NUEVO |

# 3. Estados del proceso

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| idle | Inactivo. Sin actualización en curso. |
| disponible | Nueva versión detectada en el servidor. |
| descargando | Descargando el fichero ZIP con indicador de progreso. |
| verificando | Verificando SHA-256 del fichero descargado. |
| instalando | Extrayendo el ZIP sobre BASE_DIR, guardando backup de rollback. |
| reiniciando | Reiniciando el servicio Windows via sc.exe stop/start. |
| correcta | Actualización completada. Health check superado. |
| fallida | Error en cualquier fase. Rollback iniciado automáticamente. |
| revertida | Rollback completado. Versión anterior restaurada. |

# 4. API REST

| Endpoint | Método | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET /actualizaciones | GET | Panel HTML con barra de progreso (solo admin) |
| GET /api/update/check | GET | Consulta servidor de versiones, compara con versión actual |
| GET /api/update/status | GET | Estado actual: status, progress, log, version, error |
| POST /api/update/install | POST | Inicia descarga e instalación (download_url, sha256, version) |
| POST /api/update/rollback | POST | Rollback manual a versión anterior |
| POST /api/update/reset | POST | Reiniciar estado del updater (si no hay proceso activo) |

# 5. Configuración (.env)

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| MRD_UPDATE_SERVER | URL del servidor de versiones (ej: https://releases.miempresa.com) |
| MRD_UPDATE_VERSION_FILE | Nombre del fichero JSON de versiones (default: version.json) |
| MRD_UPDATE_TIMEOUT | Timeout de descarga en segundos (default: 30) |
| MRD_SERVICE_NAME | Nombre del servicio Windows (default: MRDToolControl) |
| MRD_HEALTH_URL | URL de health check post-instalación (default: http://localhost:8000/health) |
| MRD_HEALTH_RETRIES | Intentos de health check (default: 10) |
| MRD_HEALTH_DELAY | Segundos entre intentos (default: 3) |

# 6. Criterios de Aceptación

| Criterio | Estado |
| --- | --- |
| Servidor de versiones configurable | OK — MRD_UPDATE_SERVER en .env |
| Descarga segura (HTTPS) | OK — validación URL http/https en endpoint |
| Verificación SHA-256 | OK — _sha256_file() + comparación case-insensitive |
| Backup previo automático | OK — backup_manager.create_backup(tipo=pre_update) |
| 8 estados con barra de progreso | OK — progress 0-100%, polling 2s, colores por estado |
| Rollback automático (health check fallido) | OK — _do_rollback() si _health_check() devuelve False |
| Rollback manual | OK — POST /api/update/rollback |
| Health check post-instalación | OK — _health_check() con retries configurables |
| Notificación en tiempo real | OK — polling JS cada 2s durante el proceso |
| Instalación manual desde UI | OK — formulario con URL + SHA-256 + versión |
| Solo admin puede actualizar | OK — _upd_requiere_admin + audit log |
| Todos los checks PASS | OK — 0 fallos |

SPRINT 5.7 — COMPLETADO

MRD TOOL CONTROL v1.9.7-alpha · 13 julio 2026 · ALPHA INTERNA